## Slide 1
報告人：陳燦珠
2018/06/19
iClass學習平台導入現況

## Slide 2: iClass導入背景
92學年「教學支援平台」啟用
軟硬體老舊，功能有限
不符創新教學及電腦環境所需
尋找易學易操作、符合教學理想的學習平台

## Slide 3: 建立iClass團隊
技術支援
推廣導入
教學設計
學習分析
工作團隊
工作團隊
工作團隊
資訊處導入團隊
iClass助教團隊
資訊處服務台(2468)
工作團隊
學習分析專家團隊
iSignal先期預警團隊
資訊處技術團隊
臺灣智園iClass團隊
教學設計專家團隊
iClass助教團隊

## Slide 4: iClass導入時程
First stage (9/2016)
Less than 30 教師
Second stage (2/2017)
Less than 150 教師
Third stage (9/2017)
More than 1/4 教師
Fourth stage (2/2018)
More than 1/2

## Slide 5: 平台導入推廣活動 (105~106學年度）
導入工作坊說明會(001)
  淡水校園１場
  淡水校園＋蘭陽校園（視訊）１場
平台暖身操工作坊(002)
  淡水校園１場
導入實作課程(101)
  淡水校園１８場
  蘭陽校園２場
iClass、 iSignal、Insight 工作坊(A01)
    淡水校園１場

## Slide 6: 各院參加工作坊教師人數統計 (1070612止)
 | 106-1 |  |  | 106-2 |  | 
一級單位 | 專任數 | 上課人數 | 完成率 | 專任數 | 上課人數 | 完成率
文學院 | 61 | 29 | 48% | 59 | 40 | 68%
理學院 | 63 | 10 | 16% | 62 | 23 | 37%
工學院 | 143 | 36 | 25% | 142 | 72 | 51%
商管學院 | 193 | 43 | 22% | 188 | 107 | 57%
外國語文學院 | 112 | 29 | 26% | 110 | 63 | 57%
國際研究學院 | 41 | 24 | 59% | 41 | 26 | 63%
全球發展學院 | 29 | 27 | 93% | 27 | 25 | 93%
教育學院 | 44 | 18 | 41% | 42 | 26 | 62%
教務處 | 12 | 4 | 33% | 11 | 9 | 82%
體育事務處 | 32 | 9 | 28% | 32 | 16 | 50%
合計 | 730 | 229 | 31% | 714 | 407 | 57%

## Slide 7: iClass 105-106學年度導入情況(之一)
前問卷傾向同意百分比 (統計至107/5/4止)
發出349份／有效問卷318份 | 傾向同意 | 傾向不同意
能協助我增加授課內容的質與量 | 94% | 6%
能協助我引進更多元的教學資源 | 94% | 6%
能協助我減輕教學準備的負擔 | 82% | 18%
能協助我給予學生學習上的指導 | 91% | 9%
能協助改善師生之間的教、學互動 | 91% | 9%
能提升學生學習成效 | 90% | 10%
能協助我更方便評量學生學習成效 | 86% | 14%

## Slide 8
發出247份／有效問卷215份 | 傾向同意 | 傾向不同意
1. iClass學習平台的功能符合您的需求或期望 | 94% | 6%
2. 關於下列iClass功能的掌握，您的情況是？ |  | 
a.已能進行「教材上傳」 | 90% | 10%
b.已能建立「視頻連結」 | 70% | 30%
c.已能掌握「作業」功能的使用方式 | 76% | 24%
d.已能使用「線上測驗」進行小考 | 68% | 32%
e.已能利用「點名」功能進行點名 | 70% | 30%
3. iClass工作坊對於您的教學有幫助 | 90% | 10%
4.您是否決定開始使用iClass來協助您的教學? | 人數 | 百分比
a.本學期立刻使用 | 113 | 46%
b.下學期開始使用 | 63 | 25%
c.如果學校要求，才使用 | 29 | 12%
d.其它 | 13 | 6%
iClass 105-106學年度導入情況(之二)
工作坊後問卷傾向同意百分比 (統計至107/3/7止)

## Slide 9: iClass 105-106學年度導入情況(之一)
後問卷傾向同意百分比 (統計至107/2/2止)
發出217份／有效問卷118份／有使用89人 | 傾向 同意 | 傾向 不同意
能協助我增加授課內容的質與量 | 91% | 9%
能協助我引進更多元的教學資源 | 90% | 10%
能協助我減輕教學準備的負擔 | 80% | 20%
能協助我給予學生學習上的指導 | 85% | 15%
能協助改善師生之間的教學互動 | 82% | 18%
能提升學生學習成效 | 82% | 18%
能協助我更方便評量學生學習成效 | 81% | 19%
我願意其在他課程中使用iClass平台協助教學 | 92% | 8%

## Slide 10: iClass前後問卷傾向同意比較
題 目 | 學期別 | 前問卷 106-1七梯次+ 106-2六梯次 | 後問卷 106-1七梯次
 | 填答數 | 318人 | 89人
1.能協助我增加授課內容的質與量 |  | 94% | 91%
2.能協助我引進更多元的教學資源 |  | 94% | 90%
3.能協助我減輕教學準備的負擔 |  | 82% | 80%
4.能協助我給予學生學習上的指導 |  | 91% | 85%
5.能協助改善師生之間的教學互動 |  | 91% | 82%
6.能提升學生學習成效 |  | 90% | 82%
7.能協助我更方便評量學生學習成效 |  | 86% | 81%
8.我願意其在他課程中使用iClass平台協助教學 |  | x | 92%

## Slide 11: iClass後問卷比較
題 目 | 學期別 | 105-1 (種子教師) | 105-2 (蘭陽/七系) | 106-1
 | 填答數 | 17 | 40 | 89
1.能協助我增加授課內容的質與量 |  | 78% | 85% | 91%
2.能協助我引進更多元的教學資源 |  | 83% | 88% | 90%
3.能協助我減輕教學準備的負擔 |  | 56% | 75% | 80%
4.能協助我給予學生學習上的指導 |  | 72% | 83% | 85%
5.能協助改善師生之間的教學互動 |  | 72% | 85% | 82%
6.能提升學生學習成效 |  | 78% | 78% | 82%
7.能協助我更方便評量學生學習成效 |  | 78% | 88% | 81%
8.我願意其在他課程中使用iClass平台協助教學 |  | x | 90% | 92%

## Slide 12
謝謝聆聽！